NeU Event-2025-电子档案项目补充协议

本服务协议系由甲方【神基制药有限公司】与乙方【上海诚甲信息技术有限公司】达成。（甲方与乙方，下文中合称为“双方”，单独称为“一方”。）

鉴于甲、乙双方已于2025年8月签订《EMS 营销活动合规管理系统》合同（“原协议”），经协商一致，达成如下补充条款：

- 双方确认，一期项目实施完成后，为了满足甲方更多业务场景的需要，增加了如下服务内容：

| 编号 | 需求分类 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子档案集成对接 | 实现业务系统EMS与会计电子档案系统间SFTP异步批量数据传输，包含数据校验、文件生成、目录创建、文件上传等功能，涉及业务场景为讲课费结算场景 |
| 2 | 异常处理机制 | 开发连接异常、文件损坏、数据校验失败、重复上传等异常情况的自动处理和人工干预流程 |
| 3 | 对账与日志管理 | 实现上传日志留存、数据对账机制、传输状态跟踪等运维保障功能 |

功能需求调整经甲乙双方邮件确认后，乙方的实施团队根据人员资源情况进行实施计划安排，并与甲方进行沟通。

- 新增服务的费用和付款

- 服务费用

新增服务费用为人民币（不含税）￥36,800.00元，大写：人民币叁万陆仟捌佰元整

，税率6%。含税总价人民币￥39,008.00元，大写：人民币叁万玖仟零捌元整。折扣后含税总价人民币￥21,942.00元，大写：人民币贰万壹仟玖佰肆拾贰元整。

详见附件一《服务与报价明细》。

- 付款方式

作为乙方提供服务的回报，甲方将根据以下约定向乙方付款：

该协议中所有需求上线且经甲方验收通过，甲方在收到乙方开具的当期应付款金额的增值税专用发票后90个工作日内支付乙方合同约定总金额的100%款项，含税共计：人民币￥21,942.00元，大写：人民币贰万壹仟玖佰肆拾贰元整。​

    - 发票请寄至：[友邦金融大厦30楼 ]

    - 款项请付至：[中信银行股份有限公司上海周浦支行]

公司名称：上海诚甲信息技术有限公司

账号： 8110 2010 1480 0038 550

- 验收标准

项目完成实施并经甲方确认后，甲方验收人在验收报告上签字即认定项目完成验收。

- 本补充协议作为原协议的补充协议，与原协议具有同等法律效力。本补充协议项下未尽事宜适用原协议条款的约定。

- 本补充协议自双方签字并盖章后生效，原件一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等效力。

【以下无正文】

| 甲方 （盖章）: 授权代表： 签署： _____________________ 职位： | 乙方（盖章）: 授权代表： 签署： _____________________ 职位： |
| --- | --- |

【签署页】

附件一：服务与报价明细

| 编号 | 需求分类 | 需求描述 | PM工作量 （人天） | 开发工作量 （人天） | 测试工作量 （人天） | 合计工作量 （人天） | 人天单价 | 不含税报价 | 含税报价 （税率：6%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子档案集成对接 | 实现外网业务系统与内网会计电子档案系统间SFTP异步批量数据传输，包含数据校验、文件生成、目录创建、文件上传等功能 | 1 | 6 | 2 | 9 | ¥2,300.00 | ￥20,700.00 | ￥21,942.00 |
| 2 | 异常处理机制 | 开发连接异常、文件损坏、数据校验失败、重复上传等异常情况的自动处理和人工干预流程 | 1 | 2 | 1 | 4 | ¥2,300.00 | ￥9,200.00 | ￥9,752.00 |
| 2 | 对账与日志管理 | 实现上传日志留存、数据对账机制、传输状态跟踪等运维保障功能 | 1 | 1 | 1 | 3 | ¥2,300.00 | ￥6,900.00 | ￥7,314.00 |
| 总计 |  |  | 3 | 9 | 4 | 16 | ¥2,300.00 | ￥36,800.00 | ￥39,008.00 |
| 原含税总价 |  |  | ￥39,008.00 |  |  |  |  |  |  |
| 折扣后总价 |  |  | ￥21,942.00 |  |  |  |  |  |  |