## Slide 1
2025年度工作总结 及2026年工作规划
汇报人：[颜鑫] 日期：2026年1月

## Slide 2
客户名称 | 核心项目内容 | 关键价值体现 | 交付状态
和黄医药 | · EM&Smartgo集成 · 小会资源/机票预定 · 系列会迁移 | 供应商数据集成闭环：合同校验与费控合规 全场景覆盖：提升业务自动化水平 | 已上线
扬子江药业 | · 飞检管理 · 门户看板 · 调查问卷 | 合规风控防御：规避虚假会议风险 数据决策：打破孤岛，实时监管 | 已上线
施维雅 | 合规政策需求调整 | 政策敏捷响应，守住合规红线 | 稳定运行
2025年工作成功与核心产出
明确业务痛点，为高质量上线奠基
士卓曼
项目调研&开发跟进
推进中

## Slide 3
深度交付：集成与风控的双重突破
①和黄医药：采购集成与全场景
· 采购与财务集成突破：
成功对接Smartgo 合同采购平台，实现供应商数据与合同信息的实时
校验，确保会议支出匹配合同框架。
· 业务场景深化：
攻克系列会子会议数据迁移；实现小会资源一站式预定。
· 合规定制化：
针对IIT活动进行专项改造，适配特定业务线规范。
①扬 子 江 ： 风 险 管 控 与 可 视 化
· 合规风控(飞检管理):
建立会议真实性验证机制，系统化抽查，有效规避虚假会议合规隐患。
· 门户数据看板:
实施可视化管理驾驶舱，管理层实时掌握预算进度与会议概况。
· 用户反馈闭环：
上线会后支持触发问卷，收集真实参会反馈以驱动服务优化。

## Slide 4
· 业务理解深度有待提升：
初期对业务场景的底层逻辑理解不够透彻，导致部分需求确认耗时较长。
· 多项目资源协调被动：
在扬子江门户看板与和黄需求并行期间，对开发资源的争夺存在被动应
对，导致个别非关键CR交付略有延期。
2025年不足与成长反思
2025存在的不足
2026成长的方向
· 行业专家化转型：
跳出功能思维，深入研究医药合规新政,从“接需求”向“引导需求”转变。
· 前瞻性项目组合管理：
建立更严格的需求优先级评估机制,平衡核心里程碑交付与碎片化需求响应。

## Slide 5
专家赋能
合规风控标准化
提炼“飞检管理”为行业标准解决方
案。
保稳提质
士卓曼项目上线
确保项目平稳落地，参照已上线企业的经验。
知识沉淀
团队复用推广
输出常用对接的接口文档；推广标准问卷模板，降低重复实施成
本。
能力建设
技术与业务融合
加强对系统配置及架构（特别是接口集成方面）的理解。
2026年工作规划：从“交付”向“价值运营”跃升

## Slide 6
感谢聆听